力合优科项目第11幢厂房配电改造工程招标公告

一、项目名称

- 力合优科项目第11幢厂房配电改造工程 。

- 项目概况

- 项目地址：惠州市惠阳区镇隆镇皇后村 。

- 项目概况：力合优科项目第11幢厂房，建筑面积2.04万㎡，配电房原3#（1*800KVA）变压器更换为（1*1600KVA）变压器，（1*1600KVA）变压器低压柜连接至4层厂房低压柜的配电改造工程。

三、招标范围

- 力合优科创新基地项目第11幢厂房配电改造工程，包括不限于：配电房原3#（1*800KVA）变压器更换为（1*1600KVA）变压器，（1*1600KVA）变压器的低压柜连接至4层厂房低压柜，配电改造工程包设计、包报装、包材料、包施工、包采购与安装、包调试、包验收、包送电、包保修等相关的一切费用。

四、投标保证金及没收条款

- 投标保证金额： 20000 元。

- 缴纳方式：现金转账或国有银行出具的保函。

- 如本项目需要交纳投标保证金则按如下要求交纳：

资格审查合格单位，需在截标前向我司缴纳投标保证金费用，若在截标前未能向我司缴纳投标保证金费用，将不予受理其投标文件。

- 投标保证金没收条款：

（1）投标人在投标截止时间后撤回或修改其投标文件或报价；

（2）投标人在投标过程中以任何方式进行串标；

（3）投标人提交存在虚假信息或经篡改的投标文件；

（4）招标人向投标人发出中标通知书，但投标人未能按照招标人要求的时间签订合同。

五、报价方式

采用固定综合单价包干，不调差。

六、付款条款

1、进度款按月度产值支付，甲方向乙方支付实际完成工程量造价的75%；

2、在乙方完成本工程全部工作内容，并经物业、甲方验收通过后，取得三方共同签字盖章确认的竣工验收合格单，支付至实际产值的85%，同时不超过合同金额的85%；

3、乙方向甲方提供齐备完善的结算资料且双方办妥结算手续，支付至本工程结算总价款的97%。

4、工程保修款为工程结算总价款的3%，工程保修期为两年，保修期从本工程通过竣工验收之日起开始计算。保修期结束后，经物业书面确认无质量问题，支付工程保修款（即合同结算总价的3%，不计息）。保修期内的质量问题，由乙方负责；因甲方原因造成的损失，在保修期由乙方维修，费用由甲方承担。

5、支付以上款项时，乙方须先提供合法有效的等额增值税专用发票。如乙方拒绝提供发票，则甲方有权拒绝付款。

七、工期

总工期 30 日历天，实际开工日期以发包人签发的《开工令》为准。暂定开工日期：  2024 年 3 月 1 日 。

八、资格要求

1、独立法人： 具有在中华人民共和国内注册的独立法人资格；

2、资格证书： 输变电专业承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时须具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上 。

3、企业业绩： 投标人必须至少具备1个近三年（2021年1月1日至投标截止日，以竣工验收报告时间为准）高低压配电部分合同额为200万元及以上的业绩。（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、高低压配电部分合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）。注：若提供的业绩中未明确体现上述要求内容，导致招标人无法判定的，招标人有权认定其为无效业绩。

4、项目负责人要求： 注册二级建造师（机电工程专业），同时具备安全生产考核合格证（B证）。

5、不接受联合体投标。

九、提交材料内容

| 序号 | 资料 | 提交要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 | 按以下顺序放置在同一个PDF文件中。 |
| 2 | 营业执照 | 加盖公章扫描件 |
| 3 | 单位资质文件 | 资质资料加盖公章扫描件 |
| 4 | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 加盖公章扫描件 |
| 5 | 授权人身份证、联系电话、邮箱 | 加盖公章扫描件 |
| 6 | 企业业绩 | 满足资格要求的业绩（投标人业绩应提交包括但不限于：含有合同双方名称、项目名称、承包范围、工程合同额、签字盖章等信息的合同页、验收报告和招标人认为可提供的其他有效证明文件）。 |
| 7 | 项目负责人要求 | 满足资格要求的资质及业绩（须提供有效证明文件）。 |
| 备注： 1、报名单位需对上述提交资料的真实性负责，严禁弄虚作假，否则我司有权取消其后续的投标报名资格并投标人将承担相关法律法规和招标文件规定的法律责任和违约责任。 2、PDF格式文件需根据资料名录制作书签，以便我司审核资料。 |  |  |

十、报名截止时间和联系方式

请于2024 年 2 月 6 日 12 ：00之前将上述第九条规定资料发送至：

1、邮箱： shus@leager.com.cn ，并电话知会。

2、联系人： 舒爽 ；联系电话： 13560126865  。